Ieguldījums Tavā nākotnē!

2010.gada 30.jūlijā tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana Kurzemes reģionā” ieviešanu.

VSAC „Kurzeme” projekta rezultātā tiks nodrošināta sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamība  personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, uzlabojot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti, vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem un veicināta kompleksa valsts sociālās aprūpes sistēmas pilnveidošana Kurzemes plānošanas reģionā.

Šobrīd notiek aktīva projekta aktivitāšu īstenošana. 2010.gadā noslēdzās darbs pie divu tehnisko projektu sagatavošanas. Tika aktualizēts VSAC „Kurzeme” filiāles Aizvīķi tehniskais projekts (līguma summa – 3 550 LVL) un sagatavots tehniskais projekts VSAC „Kurzeme” filiāles Iļģi 1.korpusa rekonstrukcijai (līguma summa – 19 989.2 LVL), kā arī iegādāts autoruzraudzības pakalpojumus abos objektos. Balstoties uz tehniskajos projektos ietvertajām prasībām tika veikts rekonstrukcijas darbu iepirkums abās VSAC „Kurzeme” filiālēs, kas ļaus sakārtot un pilnveidot infrastruktūru klientu un sociālā darba speciālistu vajadzībām. Rekonstruētās telpās personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem būs iespējas pilnvērtīgi apgūt sociālās rehabilitācijas pasākumos iekļautās sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanas un trenēšanas iemaņas, nepieciešamības gadījumā iekļaujoties arī motivācijas programmu pasākumos, ja persona ir zaudējusi izpratni par patstāvīgu dzīvošanu. Iepirkuma procedūras rezultātā tika noslēgts līgums ar AS „UPB” par rekonstrukcijas darbu veikšanu „Iļģu” filiāles 1.korpusā (līguma summa - 661843,25 LVL) un ar SIA „YIT Celtniecība” par „Aizvīķu” filiāles rekonstrukcijas darbu 1.-2.korpusos veikšanu (līguma summa - 719 388,34 LVL). Būvuzraudzības procesa nodrošināšanai tika izsludināts iepirkums būvuzrauga pakalpojuma iegādei. Līguma slēgšana plānota 2011.gada janvārī.

Projekta komanda ir īstenojusi visus plānotos pasākumus atbilstoši aktivitāšu plānam un laika grafikam.

Projekta ieviešanu nodrošina projekta ieviešanas komanda ciešā sadarbībā ar VSAC „Kurzeme” speciālistiem.

Sagatavoja

Kristiāns Godiņš

VSAC „Kurzeme” ERAF projekta vadītājs

06.01.2011.